ArteTours

MATRIZ DE RIESGOS DEL PROYECTO

| Código | ART-GC-010 |
| --- | --- |
| Versión / fecha | 1.1 / 24 de octubre de 2026 |
| Elaboró | [NOMBRE Y CARGO] |
| Revisó | [NOMBRE Y CARGO] |
| Aprobó | Mariana Cano López, representante legal |

# DATOS DE LA EMPRESA

| Razón social | ArteTours |
| --- | --- |
| Tipo de persona | Jurídica |
| NIT | [NIT asignado por la DIAN — completar al obtener el RUT] |
| Matrícula mercantil | [N.º — Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia] |
| Representante legal | Mariana Cano López |
| Ciudad | Medellín, Antioquia, Colombia |
| Actividad | Desarrollo y comercialización de software |
| Modalidad | Contratación pública y privada |

Documento modelo para fines académicos. Los campos entre corchetes deben verificarse y completarse con información real antes de cualquier trámite.

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Tratamiento preventivo | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Requisitos incompletos | Media | Alto | Talleres, validación y control de cambios | Líder de proyecto |
| Retraso en entregas | Media | Alto | Plan realista, seguimiento y alertas tempranas | Líder de proyecto |
| Fuga o pérdida de datos | Baja/Media | Alto | Acceso mínimo, cifrado adecuado, copias y registro | Líder técnico |
| Vulnerabilidad de software | Media | Alto | Revisión de código, pruebas y actualización de dependencias | Desarrollo/QA |
| Dependencia de proveedor externo | Media | Medio | Identificar dependencias y alternativas | Líder técnico |
| Aumento de costos | Media | Medio | Estimación, reservas y autorización de cambios | Responsable financiero |
| Falta de disponibilidad de personal | Media | Medio | Documentación y respaldo de funciones | Dirección |
| Incumplimiento de aceptación | Baja/Media | Alto | Criterios verificables y pruebas con usuarios | Cliente y proyecto |

# Escala y revisión

Las calificaciones son preliminares y deben ajustarse al proyecto. Revisar la matriz al inicio, en cada hito y cuando ocurra un cambio significativo.

# HISTORIAL DE VERSIONES

| Versión | Fecha | Cambio |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 12 de octubre de 2026 | Versión inicial. |
| 1.1 | 24 de octubre de 2026 | Se agrega control documental (elaboró, revisó, aprobó) y se actualiza la fecha de la versión. |

# FIRMA Y APROBACIÓN

Mariana Cano López

Representante legal — ArteTours

Firma: ______________________________

Fecha: ____________________